# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

  - O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

    - Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Contratação.

    - Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Gestão Contratual.

  - Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

  - Descrição dos impactos:

    - Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.

    - Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

    - Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

  - A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

  - Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

MAPA DE RISCOS

| - Dados do Processo: |  |
| --- | --- |
| Objeto: | Aquisição e Instalação de Câmeras de Vigilância para as salas de aula do CMEIS do município de Bandeirantes. |

- Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO.

| Risco 01: | Contratada se Recusar a Executar a Objeto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Não concluir a contratação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do objeto |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos. |
| Ação(ões) de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos. |

| Risco 02: | Incapacidade da Empresa Vencedora em Executar o Objeto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |
| Dano(s): Atraso na prestação do serviço. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos. |
| Ação(ões) de Contingência: Acompanhar com rigor, seguindo as descrições do objeto, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações Fiscal de Contrato |

| Risco 03: | Falência da Empresa Vencedora |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Atraso nos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômica – financeira. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos. |
| Ação(ões) de Contingência: Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Compras e Contratos. |

| Risco 04: | Fornecimento de Produtos e Serviços Incompletos ou Sem Qualidade |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |
| Dano(s): Prejuízo financeiro e risco à qualidade do produto e serviço apresentado, comprometendo o objetivo da contratação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s):Analisar criteriosamente cada produto entregue. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Fiscal de Contrato |
| Ação(ões) de Contingência: Devolver e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada. Aplicar sanções. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |

| Risco 05: | Prorrogação de prazo injustificada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |
| Dano(s): Atraso na execução dos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s):Adotar procedimentos de controle |  |  |  |  |  |  | Responsável: Gestor de Contrato/Fiscal de Contrato |
| Ação(ões) de Contingência: Apresentar justificativa fundamentada; Imputar penalidades contratuais. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |

| Risco 06: | Não execução ou má execução do serviço |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Impactará a continuidade e funcionamento do serviço público. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Na execução do ETP e do Termo de Referência dotar procedimentos de controle de seleção de fornecedor. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Gestor de Contrato/Fiscal de Contrato |
| Ação(ões) de Contingência: Exigir no contrato alguma garantia, prazos e/ou sanções de acordo com legislação vigente. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |

| Risco 07: | Definição de requisitos da contratação insuficientes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Descumprimento de formalidade legal, contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Equipe de Planejamento. |
| Ação(ões) de Contingência: Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Equipe de Planejamento. |

| Risco 8: | Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Atraso na contratação da obra e ou execução de serviço. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Adotar procedimentos de controle |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |
| Ação(ões) de Contingência: Atuar com celeridade nas respostas aos questionamentos efetuados; Acatar as solicitações dos órgãos de controle. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |

| Risco 9: | Execução de serviços não previstos no contrato |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Dano(s): Identificação de serviços adicionais após o início execução de serviços; Custos não previstos; Atrasos nas etapas de execução de serviços e entrega do bem. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões) Preventiva(s): Adotar procedimentos de controle |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |
| Ação(ões) de Contingência: Monitoramento e controle da execução dos serviços; Aprovação apenas de itens imprescindíveis à consecução do objeto. |  |  |  |  |  |  | Responsável: Divisão de Licitações, Fiscal de Contrato. |

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE BANDEIRANTES, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Bandeirantes, 04 de fevereiro de 2025. ____________________________________________________ ALINE FIRMINO NEVES VASCONCELOS Secretária Municipal de Educação